[Uppgift 1 - Tre “enkla” programmeringsuppgifter]

Planerad tid för alla tre uppgifter: 1 h 45 min

Strategi:
Det här är ett helt nytt upplägg för mig att arbeta med.

Min planeringsstategi är först att läsa igenom uppgifterna som ska utföras. Jag kommer sedan att kolla på kod som jag tidigare har. Därefter kommer jag att söka information på områden man inte har koll på (referenser från böcker, msdn, stackoverflow och andra sidor man stöter på, om jag hittar bra referenser noterar jag det.

När jag börjar koda så ska jag försöka notera de problem som förekommer. Jag försöker göra allt så noggrant och tydligt som möjligt.

[1a]

Planerad tid: 30 min
Det är inte så mycket planering som behövs. Kolla upp referenser på hur man kan räkna upp specifika bokstäver i en sträng, kolla lite på koder som man har skrivit i c# kurser (friska upp minnet).
Sedan skriva koden och löser eventuella problem som man stöter på. Tänka på hur man kan förbättra koden man skriver. Funderar på om man ska implementera dem eller inte.

Förbrukad tid: 25 min

Orsaker till avvikelser:
Bara 5 minuter och det var för att det var lite enklare än vad jag trodde det skulle vara samt att inga problem förekom (enkel kodning utan tillägg).

Problem:
Inga problem uppstådde, anledningen till det var att programmet var enkel/simpel/kort. Inga felhantering, loopar eller så.

[1b]

Planerad tid: 30 min
Samma struktur på planeringen som förra uppgiften.
Uppgiften verkar vara lik förra uppgiften RaknaA, liksom omfattningen är inte så stor.
Om det är så att jag kan använda samma format så kommer jag att testa det. Sedan så ska jag ta ytterligare mer tid för att söka efter information på andra sätt.

Förbrukad tid: 35 min

Orsaker till avvikelser:
Inte nöjd med första koden. Det var inga problem som förekom men jag tyckte att det blev mer kod än det vad behövdes för uppgiften.
Så jag letade efter andra sätt och hittade då några olika varianter (vissa som man inte förstår och andra som man förstår). Jag tyckte att det blev smidigare med modulus operatorn.

[1c]

Planerad tid: 45 min
Samma struktur på planeringen som förra uppgiften.
Uppgiften verkar vara svårare än tidigare uppgifter, så jag planerar att det kommer att ta ca 45-60 minuter för arbetet.

Förbrukad tid: 67 min

Orsaker till avvikelser:
Slö start (mycket tid åt funderingar), hantera problem och snygga till koden.

Problem:
#1
Tankar på hur jag ska sätta dessa if (? > ?), else if (? > ? && ? < ?).
Testade först
(input > sLargest)
largest = input
(vilket stämde inte när man sedan klottrade på papper för att testa tankarna)

Testade även med
(input < largest && input > temp) // i storleks ordning 1, 2 och 3 är temp 3
sLargest = input
(funkade inte heller, för input kunde vara mindre än sLargest)

#2
Körde med en for-loop men det gick inte så bra när man gjorde en felinmatning så jag gick över till en while-loop och fick et att fungerar.

Ett annat problem som förekom efter bytet var att när jag matade in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och sedan 10 fick jag resultatet 8 istället för 9.
För att lösa det ändrade jag while (true) med break till while (count < amountOfTimes).

#3
Det dyker upp små problem då och då när man gör testerna regelbundet men dessa löses väldigt snabbt med små ändringar. Till exempel då programmet loopar en extra gång, utmatningen (t.ex då count börjar på 0).