[Uppgift 4 - Planering]

CloudPortfolio

Notiser:
  • Lagra och dela dokument på molnet

Funktionalitet:
  • Loggar in - Visar filer och mappar.
  • Filer - Färgkodning beroende på vem som har redigerat den:
• En färg för sig själv.
• Varje person har olika färger.
• Användaren som utfört ändringen visas.
• Vilken typ av modifiering visas.
  • Användaren har en egen portfolio.
• Kan lägga till dokument:
• Kan ladda upp befintliga OOXML formaterade dokument.
• Kan skapa dokument via inbyggd textredigerare.
• Kan flytta, byta namn och ta bort dokument och mappar.
• Dokument har en åtkomstkontrollista kopplad till sig.
• Kontrollerar ägandet och nyttjanderätten.
• Endast ägare och administratörer kan ändra åtkomsten.
• Kan välja att dela ett dokument eller en mapp med andra användare.
• Isåfall kommer ägaren att tilldela rättigheter.
• En inbjudan skickas till användaren.
  • Användaren kan ta bort sitt konto.
• Alla filer och mappar som är kopplat till kontot raderas.
• Har användaren delat administrativa rättigheter med andra så kan de tas	bort endast om alla är överens.
• Skicka ett meddelande de omfattade användare.
• Om alla är överens så raderas filerna.
• Om någon inte samtycker kommer filerna inte att tas bort.
• All användarinformation raderas.

Planering:
• 4 veckors iterationer.
• v 1:
• Möte - Diskuterar och målar upp en sketch för projektet.
• Kontrollera resurser.
• Alla tar del av sketcherna.
• Gruppfördelning (planering inom grupperna utförs).
• Grupp A - Fokus på filhanteringen och databasen.
• Grubb B - Fokus på webbsidan (html, css), inloggning och	textredigerare
• Börja koda och testa.
• v 2:
• Fortsätt med samma arbete.
• v 3:
• Fortsätt med samma arbete.
• Grupperna får ha möten för att förklara vad som har uppnåtts.
• Beroende på hur färdig eller inte färdig applikationen är:
• Tung testning.
• Börja de-scopa iterationen om man inte kan nå målet.
• v 4:
• Incheckning och kod frysning för iterationen.
• Möte för planering av nästa iteration.

• Andra månaden:
• Om applikationen är färdig:
• Tung testning.
• Om applikationen är inte färdig:
• Fortsätt med samma arbete.

• Tredje månaden:
• Fortsätt som tidigare.